Орієнтовні обсяги фінансування забезпечення Програми «Питна вода м.Первомайський» на 2012-2020 роки за рахунок усіх джерел фінансування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               тис.грн.

| Завдання | Зміст заходу | Термін виконання за роками | Джерела фінансу вання | Загальний обсяг | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Наступні етапи до 2020р. всього |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| І. Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання | 1.поліпшення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання | 2012 2020 | місцев. бюджет | 20,0 |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 10,0 |  |
|  | 2.благоустрій водоохоронних зон | 2012 2020 | місцев. бюджет | 45,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 22,0 |  |
|  | 3.створення санітарно-бактеріологічної лабораторії (з придбан.лаборат.облад.) | 2012 2020 | місцев. бюджет | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  |  |  |
| ІІ. Науково-технічне забезпечення | 1.проведення проектно-вишукувальних робіт з прокладання водопровідних мереж у місцях міста, не охоплених централізованим водопостачанням | 2012 2020 | місцев. бюджет | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |
|  | 2.Геофізичні дослідження існуючих свердловин №№ 1,9а,10,12,13,14 | 2012 2020 | обл.бюд. місц. бюд. | 1400,0 | 700,0 700,0 |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Розвиток та реконструкція системи водопостачання і водовідведення | 1.Буріння двох артезіанських свердловин та погодження існуючого проекту: № 7а № 11 | 2012 2020 | держ бюд. обл.бюд. місц. бюд | 8600,0 |  | 2050,0 1025,0 1025,0 | 2250,0 1125,0 1125,0 |  |  |  |  |
|  | 2.Капітальний ремонт або тампонаж свердловин (після геофізичних досліджень існуючих свердловин) №№ 1,10,13 | 2012 2020 | місц. бюд | 150,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 3.Реконструкція мережі водопостачання міста та заміна зношених трубопроводів на поліетиленові | 2012 2020 | обл.бюд. | 30 000,0 |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | місц. бюд. | 30 000,0 |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 21 000,0 |  |  |  |
|  | 4.Впровадження автоматизованої системи управління НС ІІ-го питного підйому | 2012 2020 | обл.бюд. | 360,0 |  |  | 180,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | місц. бюд |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |
|  | 5. Впровадження частотного регульованого насосного обладнання на каналізаційних НС | 2012 2020 | обл.бюд. | 350,0 |  |  | 175,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Місц .бюд |  |  |  | 175,0 |  |  |  |  |
|  | 6.Реконструкція водоводу Ду=500 насосної ІІ-го підйому до міста | 2012 2020 | обл.бюд. | 1 100,0 |  | 550,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | місц. бюд |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Реконструкція водопровідних мереж старої частини м. Первомайський | 2012 2020 | обл.бюд. місц. бюд. | 4 201,8 | 299,0 |  | 4,201,8 |  |  |  |  |
|  | 8.Реконструкція системи водовідведення м. Первомайський | 2012 2020 | держ. бюд обл.бюд. місц. бюд інші | 99 000,0 |  | 99 000,0 |  |  |  |  |  |
|  | 9.Реконструкція електропостачання комплексу очисних споруд | 2012 2020 | держ. бюд обл.бюд. місц. бюд інші | 10 143,8 | 2 536,0 3 550,3 3 043,1 1 014,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.Оновлення матеріально-технічної бази ПКВУ ВКГ | 2012 2020 | обл.бюд. | 1320,0 | 600,0 | 490,0 | 230,0 |  |  |  |  |
|  | 11.Придбання та монтаж будинкових лічильників обліку питної води | 2012 2020 | обл.бюд. | 600,0 | 125,0 | 194,0 | 192,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | місц. бюд |  | 22,0 | 34,0 | 34,0 |  |  |  |  |
|  | 12. Розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення 13. Придбання та заміна насосів на артезіанські свердловини №№ 9,12,14 | 2012 2020 2012 2020 | держ. бюд обл.бюд. місц. бюд інші місцев. бюджет | 250,0 236,0 | 65,0 88,0 73,0 24,0 |  |  | 236,0 |  |  |  |