Додаток

до рішення   міської ради  від 26 квітня 2018 р.

№ 825-44/7

ПРОГРАМА 
ремонту багатоквартирних житлових будинків 
міста Первомайський на 2018 рік

- Вступ.

Програма ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Первомайський на 2018 рік розроблена з метою створення організаційних, матеріально-економічних засад системного виконання ремонтних робіт,  пов'язаних з підтриманням, відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників багатоквартирних житлових будинків, що належать територіальній громаді міста, перебувають в управлінні комунального підприємства КП «Жилсервіс» та надання в подальшому можливості управління та утримання житлового фонду ефективним власником. На виконання рішення сесії Первомайської міської ради від 21 грудня 2017 р. № 704-39/7 «Про погодження списання з балансу комунального підприємства «Жилсервіс» багатоквартирних будинків                             м. Первомайський Харківської області», багатоквартирні будинки м. Первомайський було списано з балансу КП «Жилсервіс» відповідно до Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 301. З метою забезпечення сталого безаварійного функціонування багатоквартирних житлових будинків, забезпечення нормативних умов проживання, недопущення старіння та можливої подальшої руйнації житлового фонду в перехідний період до моменту прийняття житлового фонду на баланс та в управління ефективним власником КП «Жилсервіс» зобов’язаний продовжувати надання послуг з утримання, технічного обслуговування житлових комплексів,  будинків і споруд та прибудинкових територій до моменту підписання договору на управління або до прийняття співвласниками рішення щодо форми (способу) управління багатоквартирним будинком.

- Характеристика житлового фонду.

Станом на 21.02.2018 р. житловий фонд, що належать територіальній громаді міста та перебуває в управлінні комунального підприємства КП «Жилсервіс» налічує 198 житлових будинків, з них 9-ти поверхових 71 буд.; 5-ти поверхових – 56 буд.; 2-х поверхових – 15 буд.; 1-но поверхових – 56 буд.  На цей час потребує тільки капітального ремонту:

- м'яка покрівля 67 будинків;

- азбестоцементна покрівля 57 будинків;

- 37 ліфтів;

Окрім цього 2 ліфта потребують монтажу. (будинок був введений в експлуатацію без ліфтів).

Ремонту потребують електрощитові, під’їзди, козирки, ганки, цоколі, оголовки вентиляційних каналів  житлових будинків та інші конструктивні елементи будинків.

- Мета програми.

Метою Програми є забезпечення сталого безаварійного функціонування багатоквартирних житлових будинків, забезпечення нормативних умов проживання, недопущення старіння та можливої подальшої руйнації житлового фонду в перехідний період до моменту прийняття житлового фонду на баланс та в управління ефективним власником.

- Фінансове забезпечення.

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до їх реальних можливостей, власних коштів підприємств, коштів мешканців, співвласників житлових будинків, органів самоорганізації населення, а також інших джерел не заборонених законодавством. Мінімальний внесок спів фінансування мешканців, співвласників житлових будинків, органів самоорганізації населення складає 5% від загальної вартості об’єкту будівництва для капітального ремонту і 50% від вартості необхідних матеріалів, для проведення поточного ремонту. Перевага надається об’єктам, з найбільшим питомим внеском коштів мешканців, співвласників житлових будинків. У разі готовності мешканців, співвласників житлових будинків до участі у спів фінансуванні ремонтних робіт, представники органів самоорганізації населення подають письмову заяву на адресу міської ради з зазначенням суми спів фінансування. Визначення об’єктів ремонту відбувається протягом 10 днів після прийняття рішення сесії міської ради про виділення коштів на зазначені цілі.

- Завдання Програми та очікувані результати.

Основними завданнями Програми є: проведення системних та комплексних заходів з ремонту багатоквартирних житлових будинків.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити стале безаварійне функціонування багатоквартирних житлових будинків, забезпечення нормативних умов проживання, недопущення старіння та можливої подальшої руйнації житлового фонду.

Реалізація програми дозволить підвищити якість комфортність та безпечність проживання мешканців в багатоквартирних житлових будинках міста, залучити кошти мешканців, співвласників житлових будинків, сприяти активізації органів самоорганізації населення з метою надання в подальшому можливості управління та утримання житлового фонду ефективним власником.

6. Заходи Програми.

| № п/п | Заходи | Термін виконання | Джерело фінансування |  | Обсяги фінансування, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Місцевий бюджет тис. грн. | Кошти мешканців, співвласників житлових будинків (мінімальний внесок спів фінансування -5%) тис. грн. |  |
| 1. | Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків (в т.ч. ліфтів, покрівель). | 2018р. | 1 900,0 | 100,0 | 2 000,0 |
| 2. | Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків | 2018р. | 250,0 | 250,0 | 500,0 |
|  | Всього: |  | 2 150,0 | 350,0 | 2 500,0 |

Міський голова                                                                            М.М.Бакшеєв