Додаток

до рішення 5сесії  міської ради

8 скликання від 27  січня 2021р. №83-5/8

Інформація

про виконання Комплексної програми з енергозбереження в

м.Первомайський на 2020 рік

Комплексна Програма з енергозбереження  в м. Первомайський на 2020 рік розроблена та затверджена рішенням 67 сесії Первомайської міської ради 7 скликання від 19 грудня 2019 року № 1404-67/7. Програма спрямована на раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та втрат в житлово-комунальному господарстві міста та в бюджетних установах. 	Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок власних коштів комунальних підприємств, державного і місцевого бюджетів (субвенцій) та інших коштів, залучених відповідно до чинного законодавства.

В місті діє програма щоденного енергомоніторингу ІСЕ, що дозволяє бюджетним установам та комунальним підприємствам щоденно слідкувати за витратами енергоресурсів та вчасно реагувати на відхилення від норм споживання енергоресурсів. Економія теплової енергії в порівнянні з базовим рівнем споживання в 2019 р.-16,06% (1367,97 Гкал), в 2020 р.-25,8% (2197,9 Гкал). Економія електричної енергії в порівнянні з базовим рівнем споживання 2019-24,11% (384832 кВт), в 2020 р.- 35,525 % (566926 кВт).

В 2020 році проведено повні енергоаудити трьох будівель міста:  комунального закладу «Первомайсього міського палацу культури «Хімік»» та 2х корпусів КНП Первомайської ЦРЛ (головний корпус №1 – Терапевтичний та головний корпус №2 – Хірургічний) - співфінансування від GIZ - 70%, співфінансування з місцевого бюджету – 30%. Отримано загальні технічні характеристики об’єктів, виконана тепловізійна зйомка, визначено розрахунковий клас ефективності будівель на даний час та розрахункове значення класу енергоефективності після проведення модернізації будівель. Запропоновано по 3 пакети заходів з енергоефективності з економічним обгрунтуванням.

Впроваджено комплекс заходів з енергозбереження в двох закладах освіти міста за кредитні та грантові кошти корпорації НЕФКО та співфінансування з місцевого бюджету. В будівлі Первомайського дошкільного закладу  №14 "Барвінок" виконано: утеплення зовнішніх стін, утеплення покрівлі, заміна вікон та дверних блоків на енергозберігаючі, встановлення індивідуального теплового пункту з погодним та погодинним регулюванням, утеплення мереж теплотрас в підвалі. В будівлі Первомайського ліцею №3 «Успіх» виконано: утеплення покрівлі, заміна вікон та дверних блоків на енергозберігаючі, встановлення індивідуального теплового пункту з погодним та погодинним регулюванням. На підставі розрахунків проєктантів - потенціал економії на рік після впровадження комплексу енергоефективних заходів: по ДНЗ №14 "Барвінок" – 362 549кВт (538,362тис.грн), ліцею №3 «Успіх»  - 380 472кВт (551 783тис.грн).   Результат проєкту - підвищення рівня комфорту споживачів, збільшення ефективності споживання енергоресурсів: зменшення втрат тепла, зниження споживання ресурсів, зменшення проплат за енергоносії; дотримання нормативних параметрів мікроклімату у приміщеннях, вирішена проблема підтопів будівлі ДНЗ №14 "Барвінок", покращений  естетичний вигляд будівель. В 2021 році планується закінчення робіт: утеплення цоколю ДНЗ №14 "Барвінок", утеплення будівлі та цоколю ліцею №3 «Успіх».

За рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету  придбано нове обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти (машина тістозмішувальна, котел харчоварильний, мармит для 1-х страв, мармит для 2-х страв, машина для очистки овочів, машина для переробки овочів, машина посудомийна, м'ясорубка, пательня електрична, плита електрична (4 конфорки з полицею), плита електрична (6 конфорок з духовкою), плита електрична (4 конфорки з духовкою), холодильна шафа з морозильною камерою, холодильна шафа, шафа пекарська) на загальну суму 1495,32 тис.грн.

Підписано Меморандум про співпрацю з Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) щодо проєкту «Покращення умов надання первинної медичної допомоги у Первомайському ЦПМСД, м.Первомайський, Харківська область/KfW». З метою поліпшення умов надання первинної медичної допомоги  заплановано термомодернізацію будівлі Комунального некомерційного підприємства «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги», а саме заміна вікон та дверей, утеплення фасаду будівлі, капітальний ремонт покрівлі з утепленням.

У 2017 році місто Первомайський долучилося до Європейської ініціативи  «Угоди  мерів». Підписанти Угоди беруть на себе добровільні забов’язання скоротити викиди СО2 щонайменше на 30% до 2030 року за рахунок підвищення рівня енергоефективності та нарощування використання відновлювальних джерел енергії на своїй території, сприяючи розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя. Виконавчим комітетом Первомайської  міської ради було розроблено “План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м.Первомайський”, який відображає заплановані заходи та дії щодо зниження викидів СО2:  модернізація муніципальних будівель, заходи  з енергоефективності у сфері житлових будівель, вуличного освітлення, комунальних підприємствах міста.  Затверджений “План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м.Первомайський” дає можливість приймати участь в проєктах Євросоюзу в рамках європейської ініціативи «Угода мерів».

В м.Первомайський в рамках європейської ініціативи "Угоди мерів" щорічно проводиться Європейський тиждень сталої енергії 2020 з  метою популяризації ощадного ставлення до енергоресурсів серед населення  міста, підвищення культури споживання місцевих громадян, енергозбереження та охорони довкілля. В цьому році через епідемічні обмеження заходи проводилися  онлайн на офіційному сайті міста Первомайський та на сторінках соцмереж: інформативна компанія включала в себе щоденний відеомарафон  щодо виконаних енергоефективних заходів в місті,  відеоролики для інформування населення щодо енергоощадної  поведінки кожного мешканця та важливість сортування сміття, вебінар  "ОСББ як інструмент залучення коштів на модернізацію будинку." Заходи, проведені в Європейський тиждень сталої енергії,  дають змогу звернути увагу, що ощадливе ставлення до використання енергоресурсів та підвищення культури їх споживання у кожній оселі, на кожному робочому місці є запорукою енергозбереження держави в цілому.

Виконані заходи комплексної програми з енергозбереження м.Первомайський на 2020 рік наведені в таблиці.

Міський голова                                                                           Микола БАКШЕЄВ