УКРАЇНА

Первомайська міська рада Харківської області

5 сесія  8 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 січня 2021 року                                                                                           № 92-5/8

м. Первомайський

Про хід виконання Програми охорони

навколишнього природного середовища

м. Первомайський на 2012-2016 роки

та на перспективу до 2020 року

Заслухавши інформацію Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища м. Первомайський на 2012-2016 роки та на перспективу до 2020 року, затвердженої 25 сесією міської ради  6 скликання від 22 березня 2012 року № 387-25/6 (зі змінами), керуючись ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

Інформацію  про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища м. Первомайський на 2012-2016 роки та на перспективу до 2020 року прийняти до відома та зняти з контролю (додається).

Міський голова                                              Микола Бакшеєв

Інформація

про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища м. Первомайський на 2012-2016 роки та на перспективу до 2020 року

Програми охорони навколишнього природного середовища

м. Первомайський на 2012-2016 роки та на перспективу до 2020 року була розроблена та затверджена рішенням 25 сесією міської ради  6 скликання від 22 березня 2012 року № 387-25/6 (зі змінами)

Загальний обсяг фінансування на період реалізації заходів Програми охорони навколишнього природного середовища м. Первомайський на 2012-2016 роки та на перспективу до 2020 року складає 108027,0 тис.грн.

Програмою на перспективу до 2020 року  було передбачено 48 620,0 тис.грн.

В 2019 році за кошти обласного бюджету та кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на загальну суму 2 688 248,50 тис.грн. виконані роботи по проекту «Реконструкція каналізаційного колектору К-4 Ду800мм протяжністю 869м в м. Первомайський Харківської області».

В квітні 2020 роки придбано контейнера без кришок V-0,75 м3 для збирання твердих побутових відходів в кількості 17 штук на суму 48 980,40 тис.грн.

В травні 2020 року за кошти місцевого бюджету придбані контейнера для скла V-1,45 м3 в кількості 14 штук  на суму 49 996,80 тис.грн.

В червні 2020 року за кошти місцевого бюджету придбані контейнера для збору полієтіленових виробів в кількості 18 штук  на суму 49 978,0 тис.грн.

В жовтні 2020 року виконано огорожі контейнерних площадок в кількості 13 штук на суму 49 900,0 тис.грн. за кошти місцевого бюджету.

Перший заступник міського голови                                              Антон ОРЄХОВ

Вик. Маркова Т.І.