УКРАЇНА

Первомайська міська рада Харківської області

5 сесія 8 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 січня 2021 року                                                                                           № 93-5/8

м. Первомайський

Про хід виконання Програми поводження

з відходами м. Первомайський на 2019-2023 роки

за період 2019-2020 роки

Заслухавши інформацію про хід виконання Програми поводження з відходами м.Первомайський на 2019-2023 роки за період 2019-2020 роки, затвердженої 56 сесією міської ради  7 скликання від 26 березня 2019 року

№ 1177-56/7 (зі змінами), керуючись ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

Інформацію  про  хід  виконання  Програми  поводження  з  відходами

м. Первомайський на 2019-2023 роки за період 2019-2020 роки  прийняти до відома (додається).

Міський голова                                                          Микола Бакшеєв

Інформація

про хід виконання «Програми поводження з відходами

м.Первомайський  на 2019-2023 роки»

за період 2019-2020 роки

Програма поводження з відходами м.Первомайський на 2019-2023 роки» була розроблена та затверджена рішенням 56 сесії Первомайської міської ради 7 скликання від 26 березня 2019 року № 1177-56/7 (зі змінами).

Загальний обсяг фінансування на період реалізації заходів Програми поводження з відходами м. Первомайський на 2019-2023 роки   складає 16 685,0 тис. грн.

На 2019 та 2020 роки Програмою передбачено заходи на суму 3 790,0 тис.грн. та 6 945,0 тис.грн. відповідно.

В 2019 році ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Комунальні технології» м. Харків розроблена  Схема санітарного очищення

м. Первомайський. З місцевого бюджету було профінансовано 100,0 тис. грн. на розробку схеми. На даний час Схема знаходиться на погодженні.

В 2019 році згідно заходів Програми за кошти місцевого бюджету на суму 146,166 тис.грн. було придбано:

- баки для ТПВ V-0,75 м 3  в кількості 30 шт.;

- баки ТВП V-0,75 м 3  з кришкою в кількості 7 шт.;

- контейнери для ПЕТ в кількості 7 шт.

В жовтні 2020 року на розробку техніко-економічного обґрунтування

«Створення технологічної лінії із сортування твердих побутових відходів» профінансовано 30,0 тис.грн.

Також в 2020 році за кошти обласного бюджету  придбано сміттєвоз вартістю 2 497,2 тис.грн.

Перший заступник міського голови                                              Антон ОРЄХОВ

Вик. Маркова Т.І.