УКРАЇНА

Первомайська міська рада Харківської області

25 сесія   8 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  19 травня 2022 року                                                                              № 526-25/8

м. Первомайський

Про хід виконання Програми реформування

і  розвитку житлово-комунального господарства

м. Первомайський на 2021-2025 роки

за  2021 рік

Заслухавши інформацію про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Первомайський на 2021-2025 роки за 2021 рік, затвердженої 77 сесією міської ради  7 скликання від 27 серпня 2020 року № 1632-77/7, керуючись ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

Інформацію  про  хід  виконання  Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Первомайський на 2021-2025 роки за 2021 рік  прийняти до відома (додається).

Міський голова                                              Микола БАКШЕЄВ

Інформація

про хід виконання Програми реформування і розвитку

житлово-комунального господарства м. Первомайський на 2021-2025 роки

за 2021 рік

Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайський на 2021-2025 роки була розроблена та  затверджена 77 сесією Первомайською міської ради  7 скликання від 27 серпня 2020 року № 1632-77/7.

Загальний обсяг фінансування на період реалізації заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Первомайський на 2021-2025 роки    складає 127 219,668 тис. грн.

Програмою на 2021 рік передбачено заходи на суму 20 197,248 тис.грн.

В 2021 році згідно Програми за кошти місцевого бюджету та кошти підприємства виконані наступні заходи:

По розділу І. Вулично-дорожня мережа та благоустрій

п.2 Поточний ремонт, утримання доріг та тротуарів( в т. ч. внутрішньо квартальних), включаючи посипання ПСС та очищення від снігу та льоду:

* поточний ремонт  -  на суму 1560,069 тис.грн.;

* утримання доріг  - на суму 521,342 тис.грн.

п.3 Встановлення дорожніх знаків, вказівників та нанесення дорожньої розмітки:

- нанесення дорожньої розмітки – на суму 45,0 тис.грн.

п.4 Придбання піску (29,797 тис.грн.) та солі (180,411 тис.грн.) - на загальну суму 210,208 тис.грн.

п.6 Утримання та ремонт об’єктів благоустрою (придбання матеріалів та обслуговування) на суму 1581,908 тис.грн. в т. ч.:

* зовнішнього освітлення – 267,064 тис.грн.;              * зелених насаджень – 379,0 тис.грн.;

* парків та скверів - 718,750 тис.грн.;                          * пам’ятників – 70,415 тис.грн.;

*кладовища – 128,750 тис.грн.                                       * поховання безрідних – 17,956 тис.грн.

п.7 Придбання обладнання, запчастин та розхідних матеріалів  для ремонту та утримання об’єктів благоустрою –  на суму 91,887 тис.грн. (для снігоприбиральної техніки).

Всього по розділу І Вулично-дорожня мережа та благоустрій за 2021 рік  освоєно 4 010,414 тис.грн.

По розділу ІІ. Водопровідно-каналізаційні мережі та споруди

п.2 Заміна насосного обладнання на артезіанські свердловини № 9а,№ 12,№ 14:

- за кошти підприємства придбано насосне обладнання на артезіанську свердловину № 9а  на суму 108,9 тис. грн. та насосне обладнання на артезіанську свердловину № 12  на суму 54,96 тис. грн.

п. 5, п.п.1. «Реконструкція електропостачання головної каналізаційної станції м.Первомайський, Харківської обл.» - у 4 кварталі 2021 року був розроблений робочий проект «Реконструкція електропостачання головної каналізаційної станції м. Первомайський,  Харківської обл.»  за кошти підприємства на суму 340 тис. грн.

Всього по розділу ІІ. Водопровідно-каналізаційні мережі та споруди освоєно 503,86 тис.грн.

По розділу ІІІ. Теплові мережі та споруди (за кошти підприємства)

п.1 Модернізація роботи котельні №3, 3м-н, б.37  по заміні мережевого насоса - проведена модернізація роботи котельні №3, 3 м-н, б. 37 по заміні мережевого насоса  на суму 223,74 тис. грн.

п.6 Ізоляція трубопроводів надземної прокладки (шкаралупа пінополіуритан) - проведено ізоляції трубопроводів надземної прокладки  на суму 20,037 тис. грн.

Всього по розділу ІІІ. Теплові мережі та споруди освоєно 243,777 тис.грн.

Всього за 2021 рік по Програмі виконано 4 758,051 тис. грн.

Перший заступник міського голови                                              Антон ОРЄХОВ

Тетяна МАРКОВА  3-50-27