УКРАЇНА

Первомайська міська рада Харківської області

25 сесія   8 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  19 травня 2022 року                                                                                             № 527-25/8

м. Первомайський

Про хід виконання Програми поводження

з відходами м. Первомайський на 2019-2023 роки

за  2021 рік

Заслухавши інформацію про хід виконання Програми поводження з відходами м. Первомайський на 2019-2023 роки за 2021 рік, затвердженої 56 сесією міської ради  7 скликання від 26 березня 2019 року № 1177-56/7 (зі змінами), керуючись ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

Інформацію  про  хід  виконання  Програми  поводження  з  відходами

м. Первомайський на 2019-2023 роки за 2021 рік  прийняти до відома (додається).

Міський голова                                              Микола БАКШЕЄВ

Інформація

про хід виконання «Програми поводження з відходами

м.Первомайський  на 2019-2023 роки»

за  2021 рік

Програма поводження з відходами м.Первомайський на 2019-2023 роки» була розроблена та затверджена рішенням 56 сесії Первомайської міської ради 7 скликання від 26 березня 2019 року № 1177-56/7 (зі змінами).

Загальний обсяг фінансування на період реалізації заходів Програми поводження з відходами м. Первомайський на 2019-2023 роки   складає 16 685,0 тис. грн.

На 2021 рік Програмою передбачено заходи на суму 4 650,0 тис.грн.

В 2021 році згідно заходів Програми за кошти місцевого бюджету на суму 148,278 тис.грн. було придбано 41 контейнер для ТПВ без кришки, а саме:

- в травні місяці 17 контейнерів на суму 49,878 тис.грн.

- в вересні 12 контейнерів на суму 49,200 тис.грн.

- в грудні 12 контейнерів на суму 49,200 тис.грн.

Протягом 2021 року КП «Жилсервіс» було ліквідовано несанкціонованих сміттєзвалищ на суму 2,749 тис.грн. по вулицям Миру, Копцова. Завантажено та вивезено 35 м3 сміття.

Також в 2021 році за кошти місцевого  бюджету  придбано навантажувач вартістю 1 980,0 тис.грн.

Перший заступник

міського голови                                                                          Антон ОРЄХОВ

Тетяна МАРКОВА

3-50-27