УКРАЇНА

Первомайська міська рада Харківської області

51 сесія  8  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  29 лютого 2024 року                                                                                      № 1009-51/8

м. Первомайський

Про затвердження Комплексної програми з енергозбереження в Первомайській міській територіальній громаді на 2024-2030 роки

З метою раціонального використання та економного витрачання енергоресурсів, на виконання Закону України «Про енергозбереження», керуючись п.22 ч.1 ст.26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Комплексну програму з енергозбереження в Первомайській міській територіальній громаді на 2024-2030 роки (додається).

2. Керівникам підприємств, установ та організацій, управлінь і відділів виконавчого комітету Первомайської міської ради вжити заходів щодо виконання завдань Комплексної програми з енергозбереження в Первомайській міській територіальній громаді на 2024-2030 роки.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічного розвитку та промислового комплексу.

Міський голова                                                                   Микола БАКШЕЄВ

Додаток

до рішення 51 сесії міської ради 8 скликання

від 29 лютого 2024 р. №1009-51/8

ПРОЄКТ

Комплексної програми з енергозбереження

в Первомайській міській територіальній громаді

на 2024-2030 роки

Первомайський

2024

ЗМІСТ

Паспорт програми………....…………………………………………………………….......3

Вступ………………………………………………………………………………….…........4

1. Обґрунтування проблеми………………………………………………………...….........4

2. Мета програми…………………………………………………………………….…........5

3. Завдання програми………………………………………………………………..….........5

4. Джерела фінансування програми………………………………………………..….........6

5. Моніторинг та контроль виконання програми……………………………….....…........6

6. Очікувані результати……………………………………………………………..….........7

7. Заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності, енергозбереження та зменшення споживання енергоресурсів, на виконання Комплексної програми з енергозбереження в Первомайській міській територіальній громаді на 2024-2030 роки…………………………….....………………………………………………..……........8

# ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1 | Назва програми | Комплексна програма з енергозбереження в Первомайській міській територіальній громаді на 2024-2030 роки |
| --- | --- | --- |
| 2 | Головний розробник Програми | Сектор стратегічного розвитку та інвестицій відділу економіки виконавчого комітету Первомайської міської ради |
| 3 | Співрозробники Програми | Бюджетні заклади та комунальні підприємства Первомайської міської територіальної громади |
| 4 | Відповідальний виконавець програми | Сектор стратегічного розвитку та інвестицій відділу економіки виконавчого комітету Первомайської міської ради |
| 5 | Співвиконавці програми | Бюджетні заклади та комунальні підприємства Первомайської міської територіальної громади |
| 6 | Термін реалізації Програми | 2024-2030 роки |
| 7 | Мета Програми | Забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері та комунальних підприємствах громади: підвищення якості надання послуг, скорочення енергетичних витрат та зменшення фінансового навантаження на бюджет громади з оплати енергоносіїв бюджетними установами |
| 8 | Очікувані результати виконання | • забезпечити протягом періоду дії програми зменшення обсягів використання енергоресурсів у комунальних підприємствах та бюджетних установах громади; • зменшення фінансового навантаження на бюджет громади з оплати енергоносіїв бюджетними установами; • створити сприятливі умови для залучення інвестицій, позабюджетних коштів для інвестиційних проєктів з енергозбереження |

ВСТУП

Комплексна програма з енергозбереження в Первомайській міській територіальній громаді на 2024-2030 роки розроблена на виконання вимог Закону України “Про енергозбереження”  (із змінами, внесеними згідно із  Законами України), з урахуванням завдань «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2030 №1071-р.. Програма спрямована на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та втрат в господарстві громади шляхом реалізації технічних, інноваційних  рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проєктів з енергозбереження.

28.09.2017 року м. Первомайський долучилося до «Угоди Мерів» – ініціативи Європейської комісії, чим взяло на себе добровільне зобов’язання щодо підвищення енергоефективності. Метою цієї ініціативи є скорочення власних викидів СО2 щонайменше на 30% до 2030 року, сприяючи, таким чином, розвитку екологічно-орієнтованої економіки та підвищенню якості життя. Західноукраїнським регіональним навчальним центром разом зі структурними підрозділами виконавчого комітету, підприємствами, організаціями громади розроблено та затверджено рішенням сесії №1631-77/7  від 27 серпня 2020 року План дій сталого енергетичного розвитку і клімату міста Первомайський до 2030 року, що виступає орієнтиром для планування енергетичної політики  і виступає настановою для формування пріоритетів та заходів, орієнтованих на процеси енергозбереження.

В рамках підписаної «Угоди мерів» та з метою досягнення задекларованих цілей  в Плані дій сталого енергетичного розвитку і клімату міста Первомайський  громада будує політику сталого енергетичного розвитку, одним з елементів якої є система енергетичного менеджменту.

- ОБГРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ

На сьогоднішній день в Україні зростає вплив чинників, що спонукають до енергозбереження: постійне зростання цін на енергоносії, підвищення адміністративної та економічної відповідальності за перевитрати, нераціональне та неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів тощо.

Проблема незбалансованого внутрішнього споживання паливно-енергетичних ресурсів має гостро негативні економічні й соціальні наслідки, обмежуючи потенціал підвищення якості життя українських громадян.

Світова тенденція проблем забезпечення в необхідному обсязі енергоносіями ставить приорітетним завдання щодо зниження енергоспоживання в усіх сферах – промисловій, житлово-комунальній, бюджетній.

Постійне дорожчання паливно-енергетичних ресурсів, відсутність альтернативних джерел енергопостачання вимагає особливої уваги до питань енергозбереження та енергоефективності.

Для нашої громади також, як і для багатьох громад України, характерною є значна енергозатратність комунальної та бюджетної сфер.

Серед причин, які негативно впливають на зниження енерговитрат, є:

1) високий рівень залежності від імпортного газу, низька ефективність використання енергії;

2) постійне зростання вартості енергоресурсів;

3) недостатність коштів у міському бюджеті на впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів у бюджетній сфері;

4) часткова відсутність засобів автоматичного регулювання споживання енергоносіїв в бюджетних закладах громади;

5) недостатній рівень знань населення громади у сфері енергозбереження.

2.  МЕТА ПРОГРАМИ

Головною метою Програми є забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері та комунальних підприємствах громади: підвищення якості надання послуг, скорочення енергетичних витрат та зменшення фінансового навантаження на бюджет громади з оплати енергоносіїв бюджетними установами.

3.  ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ

Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів можливе двома шляхами: екстенсивним – за рахунок зменшення обсягу виробництва енергії, надання комунальних послуг, зменшення кількості освітлених вулиць, терміну їх освітлення тощо, або інтенсивним шляхом – скорочення енергоємності міської інфраструктури за рахунок впровадження енергоефективних рішень, проєктів, виховання енергоощадної поведінки кінцевого споживача.

Інтенсивний шлях скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів передбачає покращення рівня якості надання комунальних та адміністративних послуг з одночасним скороченням їх енергоємності.

Для досягнення мети програми упродовж терміну її дії планується виконати наступні завдання:

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів комунальними підприємствами, бюджетними закладами та установами громади;

- зменшення рівня нераціональних втрат паливно-енергетичних ресурсів, в тому числі через підвищення надійності систем постачання енергоносіїв;

- поступове збільшення частки спожитої комунальними підприємствами, бюджетними закладами та установами громади енергії, виробленої з альтернативних та відновлювальних джерел енергії;

- забезпечення об’єктів муніципальної інфраструктури приладами обліку  і регулювання постачання і споживання  теплової енергії, води, електроенергії;

- реалізація комплексу заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження в комунальних підприємствах та бюджетних організаціях громади;

- впровадження інноваційних технічних, технологічних, економічних рішень у сфері енергоефективності та енергозбереження;

- забезпечення залучення коштів міжнародних фінансових організацій, фондів та міжнародної технічної допомоги для реалізації місцевих інфраструктурних проєктів;

- забезпечення постійно діючої системи щоденного моніторингу за допомогою програми ІСЕ (інформаційної системи енергомоніторингу) та аналізу споживання енергоносіїв в усіх бюджетних закладах та комунальних підприємствах громади;

Детальний перелік заходів програми представлений в п.7 “Заходи, спрямовані на виконання Комплексної програми з енергозбереження в Первомайській міській територіальній громаді на 2024-2030 роки”.

4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Заходи програми передбачають реалізацію інвестиційних енергоефективних проєктів на території Первомайської громади на об’єктах, що є власністю територіальної громади та які утримуються за рахунок коштів бюджету. Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на цих об’єктах також вплине і на скорочення видатків бюджету на їх утримання.

Фінансування заходів Програми з енергозбереження Первомайської міської територіальної громади здійснюється за рахунок власних коштів комунальних підприємств громади, коштів державного, обласного та міського бюджету у межах наявних фінансових ресурсів, кредитів, грантів міжнародних організацій, міжнародна технічна допомога та інші джерела не заборонені законодавством.

Потенційні джерела залучення коштів для реалізації заходів Програми:

-         Німецького бюро технічного співробітництва (GIZ);

-         Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО);

-     ЕСКО-iнвестори;

-     Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ);

-     Угорська екуменічна служба допомоги в Україні;

-          Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН);

-     Фінсько-український трастовий фонд;

-     Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР);

-         Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР);

-         Європейський інвестиційний банк (ЄІБ);

-      Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та Довкілля Е5Р;

-         Швейцарське бюро співробітництва в Україні (SECO);

-         Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA).

-     Фонд Східна Європа (ФСЄ) та ін.

5. МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Моніторинг реалізації заходів Комплексної програми з енергозбереження в громаді на 2024-2030 роки здійснюється за показниками оцінки досягнення  мети  Програми:

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів комунальними підприємствами, бюджетними закладами та установами громади в порівнянні з показниками попередніх років;

- скорочення витрат з бюджету на оплату спожитих енергетичних

ресурсів закладами бюджетної сфери та комунальними підприємствами.

Виконавцями Програми визначені: виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, бюджетні установи громади.

Виконавці Програми щоквартально, упродовж 5 календарних днів після закінчення звітного періоду, надають до відділу економіки міської ради інформацію про виконання відповідних заходів. За результатами аналізу отриманої інформації енергоменеджер громади здійснює її узагальнення та моніторинг виконання.

Контроль за виконанням заходів Комплексної програми з енергозбереження в Первомайській міській територіальній громаді  2024-2030 роки здійснює постійна комісія  з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та земельних відносин.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання заходів Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.

Основні напрями і заходи програми можуть коригуватися в період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді.

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання  Комплексної програми дасть можливість:

• забезпечити прозорий, точний облік, контроль та урахування витрат енергоресурсів;

• забезпечити зменшення протягом періоду дії програми обсягів використання енергоресурсів у комунальних підприємствах та  бюджетних установах громади;

• впровадити заходи з енергозбереження та модернізації підприємств, організацій, установ комунальної форми власності громади з метою зменшення енергоспоживання і дотримання екологічних нормативів;

• створити сприятливі умови для залучення інвестицій, позабюджетних коштів у розвиток комунальної інфраструктури та бюджетних установ громади;

• забезпечити надання населенню послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів;

• згідно умов приєднання до Європейської ініціативи “Угода мерів-Схід” розробити заходи щодо зменшення викидів СО2 на 30% до 2030 року.

7. Заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності, енергозбереження та зменшення споживання енергоресурсів, на виконання Комплексної програми з енергозбереження Первомайської міської територіальної громади на 2024-2030 роки

| № з/п | Назва заходу з енергоефективності | Місце впровадження, адреса | Джерела фінансування (державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування) | Виконання по рокам, тис. грн. |  |  |  |  |  |  | Обсяги фінансування, тис.грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | I. ПКП "Тепломережі" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання та встановлення резервної повітродувки потужністю 50кВт | каналізаційні очисні споруди | кошти підприємства, інші джерела фінансування | 1 508,900 |  |  |  |  |  |  | 1 508,900 |  |
| 2 | Будівництво другої лінії електричного живлення Головної КНС | головна КНС | місцевий бюджет, кошти підприємства |  |  |  |  | 2 898,979 |  |  | 2 898,979 |  |
| 3 | Придбання та встановлення приладів обліку води на свердловини №9а,12,14 | водопостачання (свердловини) | кошти підприємства, інші джерела фінансування | 226,250 |  |  |  |  |  |  | 226,250 |  |
| 4 | Придбання та встановлення приладів обліку води на дві гілки водопостачання на місто | водопостачання (насосна станція II підйому) | кошти підприємства, інші джерела фінансування |  | 376,680 |  |  |  |  |  | 376,680 |  |
| 5 | Придбання та встановлення приладів обліку води на багатоквартирні будинки | водопостачання | державний бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування |  |  | 2 381,355 |  |  |  |  | 2 381,355 |  |
| 6 | Придбання труб та заміна аварійних ділянок водопроводу Ду 50-350мм на поліетиленові | водопровідні мережі міста | державний бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,00 | 3 500,000 |  |
| 7 | Придбання та подальша заміна регуляторів тиску підживлювання води в котельнях | котельні №1,2,4,5, УКТМ-1 | державний бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,00 | 2 380,000 |  |
| 8 | Капітальний ремонт котлів (6 котлів) | котельня 1-5, УКТМ1-7 | державний бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування |  | 1 341,000 |  |  |  |  |  | 1 341,000 |  |
| 9 | Ізоляція трубопроводів надземної прокладки | тепломережі міста | державний бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування | 312,300 | 312,300 | 312,300 | 312,300 | 312,300 | 312,300 | 312,300 | 2186,100 |  |
| 10 | Придбання та встановлення нових турбулізаторів з нержавіючої сталі в котли | котельня 1-5, УКТМ1-6 | державний бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування |  |  | 528,000 |  |  |  |  | 528,000 |  |
| 11 | Режимна наладка котлів | котельня 1-5, УКТМ1-7 | державний бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 4200,000 |  |
| 12 | Закупівля енергосервісу очисних споруд КП «Тепломережі» | очисні споруди | кошти підприємства, інші джерела фінансування | кошти ЕСКО-інвестора |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 13 | Закупівля енергосервісу насосної станції КП «Тепломережі» | насосна станція | кошти підприємства, інші джерела фінансування | кошти ЕСКО-інвестора |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 14 | Капітальний ремонт водопроводу | с. Ржавчик | державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування |  |  |  | 20000,000 |  |  |  | 20000,000 |  |
| 15 | Встановлення когенераційних установок | котельні №1,2,3,4,5, УКТМ-1 | державний бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування |  |  |  | 16 400,000 | 16 400,000 | 16 400,000 |  | 49 200,000 |  |
| 16 | Заміна мереж теплопостачання | тепломережі громади | державний бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 3500,000 |  |
| 17 | Придбання приладу пошуку витоків води | водопроводні та теплові мережі міста | державний бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування | 750,000 |  |  |  |  |  |  | 750,000 |  |
| 18 | Новий чотирьохколісний екскаватор (екологічний стандарт шкідливих викидів двигуна відповідає стандарту Євро 5) |  | грант від Екологічної корпорації НЕФКО | 7097,324 |  |  |  |  |  |  | 7097,324 |  |
|  | II. КП "Жилсервіс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення енергосберігаючих LED-світильників комунального освітлення під'їздів багатоповерхових будинків | 1/2 м-н, 3 м-н, 4 м-н, 6 м-н, вул.Світанкова | місцевий бюджет, кошти підприємства | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1050,000 |  |
| 2 | Реконструкція/Капітальний ремонт зовнішнього освітлення, включаючи будівельно-монтажні роботи та інші витрати | вулиці громади | місцевий, кошти підприємства, інші джерела фінансування | 7 500,000 | 7 500,000 | 7 500,000 | 7 500,000 | 7 500,000 | 7 500,000 | 7500,00 | 52500,00 |  |
| 3 | Впровадження системи інтелектуального управління вуличним освітленням | вулиці громади | державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |  | 500,000 |  |
| 4 | Поширення системи gps-трекінгу на комунальний транспорт КП"Жилсервіс" | КП "Жилсервіс" | державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування |  |  |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 400,000 |  |
| 5 | Міні-станція за контролем якості атмосферного повітря для виміру рівня шкідливих викидів | полігон громади | державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування |  |  |  | 515,000 |  |  |  | 515,000 |  |
| 6 | Вдосконалення системи поводження з відходами | територія Первомайської громади | державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 700,000 |  |
| 7 | Новий телескопічний навантажувач (екологічний стандарт шкідливих викидів двигуна відповідає стандарту Євро 5) |  | грант від Екологічної корпорації НЕФКО | 3358,420 |  |  |  |  |  |  | 3358,420 |  |
| 8 | Новий екскаватор-навантажувач (екологічний стандарт шкідливих викидів двигуна відповідає стандарту Євро 5) |  | грант від Екологічної корпорації НЕФКО | 3351,281 |  |  |  |  |  |  | 3351,281 |  |
| 9 | Металеві багатосекційні контейнери для роздільного збору сміття (пластик, скло, папір) | територія Первомайської громади | грант від Екологічної корпорації НЕФКО | 1394,2672 |  |  |  |  |  |  | 1394,2672 |  |
|  | III. КНП Первомайська ЦРЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт приймального відділення | м.Первомайський,вул. Світанкова, б.3, корпус №1 | державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування | 10040,400 | 10 040,401 | 10 040,200 |  |  |  |  | 30121,001 |  |
| 2 | Заміна системи опалювання терапевтичного корпусу | м.Первомайський,вул. Світанкова, б.3, корпус №2 | кошти підприємства, інші джерела фінансування | 936,600 | 936,600 | 936,600 |  |  |  |  | 2 809,800 |  |
| 3 | Закупівля енергосервісу будівлі КНП Первомайська центральна районна лікарня | м.Первомайський,вул. Світанкова, б.3, корпус №2 | кошти підприємства, інші джерела фінансування | кошти ЕСКО-інвестора |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 4 | Модернізація системи опалення КНП Первомайської ЦРЛ | м.Первомайський,вул. Світанкова, б.3, корпус №2 | державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування | 2 500,000 | 2 500,000 |  |  |  |  |  | 5 000,000 |  |
| 5 | Встановлення когенераційної установки в котельні КНП Первомайської ЦРЛ | м.Первомайський,вул. Світанкова, 3, корпус №2 | державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування |  | 4 000,000 |  |  |  |  |  | 4 000,000 |  |
|  | IV. КНП Первомайської ЦПМСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утеплення фасаду будівлі ФАП | ФАП, с.Грушине, вул. Центральна, 6 | державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування |  | 1 100,000 |  |  |  |  |  | 1 100,000 |  |
| 2 | Заміна покрівлі з утепленням даху ФАП | ФАП, с.Грушине, вул. Центральна, 6 | державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства, інші джерела фінансування |  |  | 250,000 | 250,000 |  |  |  | 500,000 |  |
| 3 | Модернізація системи опалення з облаштуванням індивідуального теплового пункту | м.Первомайський, АЗПСМ №1, вул. Світанкова, б.3 | державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємства |  | 1 150,000 |  |  |  |  |  | 1 150,000 |  |
|  | V. Відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Послуги з проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель закладів відділу освіти Первомайської міської ради | заклади відділу освіти | державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  | 300,000 |  |
| 2 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Первомайський ліцей №5 Первомайської міської ради Харківської області ", розташований за адресою: 64102, Харківська область, Лозівський район, м.Первомайський, вул.Кіндратьєва, буд. 5 | м.Первомайський, КЗ"Первомайський ліцей №5", м.Первомайський, вул.Кіндратьєва, буд. 5 | державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування |  | 37 937,554 | 37 937,554 |  |  |  |  | 75875,108 |  |
| 3 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Первомайський ліцей №6 Первомайської міської ради Харківської області", розташованого за адресою: 64102, Харківська область, м.Первомайський, вул. Кіндратьєва, б/н | м.Первомайський, КЗ "Первомайський ліцей №6", м.Первомайський, вул. Кіндратьєва, б/н | державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування |  | 38 196,658 | 38 196,658 |  |  |  |  | 76393,317 |  |
| 4 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу Первомайський ліцей №7 Первомайської міської ради Харківської області, розташованого за адресою: 64102, Харківська область, м.Первомайський, мікрорайон 4 | м.Первомайський, КЗ "Первомайський ліцей № 7", мікрорайон 4 | державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування |  |  | 73 554,535 | 73 554,535 |  |  |  | 147109,07 |  |
| 5 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Малятко» комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області», розташованого за адресою: 64102, Харківська обл., м.Первомайський, м-н 1/2 | м.Первомайський, ЗДО№5, мікрорайн 1/2 | державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування |  | 22 300,00 |  |  |  |  |  | 22 300,00 |  |
| 6 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №10 "Ромашка" Первомайської міської ради Харківської області, розташованого за адресою: 64102, Харківська обл., м.Первомайський, мікрорайон 1/2 | м.Первомайський, ЗДО№10, мікрорайн 1/2 | державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування |  | 20 500,000 |  |  |  |  |  | 20500,000 |  |
| 7 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №16 «Усмішка» Первомайської міської ради Харківської області», розташованого за адресою: 64102, Харківська обл., м.Первомайський, мікрорайон 4 | м.Первомайський, ЗДО№16, мікрорайн 4 | державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування |  | 32 800,00 |  |  |  |  |  | 32 800,00 |  |
| 8 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №17 "Казка" Первомайської міської ради Харківської області, розташованого за адресою: 64102, Харківська обл., м.Первомайський, мікрорайон 6 | м.Первомайський, ЗДО№17, м-н 6 | державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування |  |  | 20 575,050 |  |  |  |  | 20575,050 |  |
| 9 | Встановлення балансувального клапану системи опалення будівлі Комунального закладу "Первомайського ліцею №7 Первомайської міської ради Харківської області" | м.Первомайський, КЗ "Первомайський ліцей № 7", мікрорайон 4 | державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування |  | 30,000 |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
| 10 | Енергосервіс будівлі комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Малятко» комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області» | м.Первомайський, ЗДО№5, мікрорайн 1/2 | інші джерела фінансування | кошти ЕСКО-інвестора |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 11 | Енергосервіс будівлі комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №10 «Ромашка» Первомайської міської ради Харківської області» | м.Первомайський, ЗДО№10, мікрорайн 1/2 | інші джерела фінансування | кошти ЕСКО-інвестора |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 12 | Енергосервіс будівлі комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №16 «Усмішка» Первомайської міської ради Харківської області» | м.Первомайський, ЗДО№16, м-н 4 | інші джерела фінансування | кошти ЕСКО-інвестора |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 13 | Енергосервіс будівлі комунального закладу «Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №17 «Казка» Первомайської міської ради Харківської області» | м.Первомайський, ЗДО№17,м-н 6 | інші джерела фінансування | кошти ЕСКО-інвестора |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 14 | Технічне обслуговування вузлів обліку теплової енергії та системи автоматичного регулювання потоку | будівлі КЗ "Первомайського ліцею №5,6,7 Первомайської міської ради " | місцевий бюджет | 36,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 360,000 |  |
|  | VІ. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Первомайської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт несучих конструкцій та ремонт покрівлі КЗ ПМПК "Хімік" | КЗ ПМПК "Хімік", м.Первомайський, пр.Незалежності,2 | державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування |  | 6 245,020 |  |  |  |  |  | 6 245,020 |  |
| 2 | Модернізація системи освітлення КЗ ПМПК "Хімік" | КЗ ПМПК "Хімік", м.Первомайський, пр.Незалежності,2 | державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування | 75,000 |  |  |  |  |  |  | 75,000 |  |
| 3 | Виконання комплексної реконструкції системи опалення КЗ ПМПК "Хімік" | КЗ ПМПК "Хімік", м.Первомайський, пр.Незалежності,2 | державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування | 4 024,604 |  |  |  |  |  |  | 4 024,604 |  |
| 4 | Заміна вікон і дверей на енергозберігаючі в КЗ ПМПК "Хімік" | КЗ "ПМПК"Хімік" м.Первомайський пр.Незалежності, 2 | державний бюджет, інші джерела фінансування | 103,300 | 103,300 | 103,400 |  |  |  |  | 310,000 |  |
| 5 | Закупівля енергосервісу будівлі комунального закладу «Первомайський міський Палац культури «Хімік» | КЗ ПМПК "Хімік", м.Первомайський, пр.Незалежності,2 | інші джерела фінансування | кошти ЕСКО-інвестора |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 6 | Капітальний ремонт покрівлі Ржавчицького клубу-філії | Ржавчицький клуб-філія КЗ "ПМПК"Хімік" с.Ржачик вул Центральна, б.4 | місцевий бюджет, інші джерела фінансування | 1 000,000 |  |  |  |  |  |  | 1 000,000 |  |
| 7 | Капітальний ремонт, реконструкція приміщення бібліотеки для дітей з заміною вікон на енергозберегаючі, заміною системи опалення. Ремонт частини покрівлі бібліотеки для дітей | КЗ "Первомайська публічна бібліотека", м.Первомайський, 1/2 мікрорайон, буд. 81 | державний бюджет, інші джерела фінансування |  |  | 2 000,000 | 2 000,000 |  |  |  | 4 000,000 |  |
| 8 | Заходи з енергозбереження в краєзнавчому музеї: заміна вікон, вхідних дверей, закладка вікон | Краєзнавчий музей, м.Первомайський, 3 м-н, д/с №13 | державний бюджет, інші джерела фінансування |  |  | 265,000 | 265,000 |  |  |  | 530,000 |  |
|  | VII. Виконавчий комітет Первомайської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Супровід інформаційної системи енергомоніторингу ТОВ "ФІАТУ" | Бюджетні організації та комунальні підприємства | місцевий бюджет | 45,400 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 345,400 |  |
| 2 | Технічне обслуговування вузла обліку теплової енергії та системи автоматичного регулювання потоку | будівля виконавчого комітету Первомайської міської ради | місцевий бюджет |  | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 108,000 |  |
|  | VIII.Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської ради Харківської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернізація системи опалення будівлі територіального центру | м.Первомайський, 4 мікрорайон, 15а | державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування |  | 2 000,000 |  |  |  |  |  | 2 000,000 |  |
| 2 | Модернізація системи водопостачання та водовідведення будівлі територіального центру | м. Первомайський, 4 мікрорайон, 15а | державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування |  |  | 3 000,000 |  |  |  |  | 3 000,000 |  |

Перший заступник міського голови                                                                                                                                           Антон ОРЄХОВ